CAHIER DE PROJET

Portail de Gestion Académique

Université de Yassa

Document de Gestion de Projet

Version 1.0

19 février 2026

# TABLE DES MATIÈRES

- Vue d'Ensemble du Projet

- Architecture Technique Détaillée

- Organisation des Fichiers

- Modèle de Données

- Flux de Traitement

- Planning Détaillé

- Ressources Humaines

- Tests et Qualité

- Déploiement

- Maintenance et Évolutions

# 1. VUE D'ENSEMBLE DU PROJET

## 1.1 Résumé Exécutif

Le Portail de Gestion Académique de l'Université de Yassa est une application web full-stack permettant la consultation publique des résultats académiques et l'administration complète des données étudiantes via une interface sécurisée. Le système remplace un stockage client localStorage par une architecture PHP/MySQL robuste et évolutive.

## 1.2 Objectifs du Projet

- Objectif Principal : Digitaliser la gestion académique de l'université

- Objectif Technique : Migrer de localStorage vers base de données serveur

- Objectif Fonctionnel : Automatiser calculs et validations académiques

- Objectif UX : Interface moderne, responsive et intuitive

## 1.3 Périmètre du Projet

| Inclus dans le périmètre | Hors périmètre |
| --- | --- |
| Gestion complète des étudiants (CRUD) | Gestion des enseignants |
| Saisie et calcul des notes | Planning des cours |
| Validation automatique des semestres | Messagerie étudiants-admin |
| Suivi des paiements (3 tranches) | Paiement en ligne |
| Gestion des absences | Export vers systèmes tiers |
| Interface responsive (mobile/desktop) | Application mobile native |

# 2. ARCHITECTURE TECHNIQUE DÉTAILLÉE

## 2.1 Stack Technologique Complet

| Couche | Technologie | Version / Détails |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + Vanilla JS | ES6+, Fetch API, DOM natif |
| Polices | Google Fonts | Bebas Neue, Work Sans |
| Backend | PHP | 7.4+ (PDO, JSON) |
| Base de données | SQLite / MySQL | SQLite 3+ ou MySQL 5.7+ |
| Serveur Web | Apache / Nginx | Apache 2.4+ ou Nginx 1.18+ |

## 2.2 Architecture 3-Tiers

### Couche Présentation (Frontend)

- Fichier unique : index.html (HTML + CSS + JavaScript embarqués)

- 5 392 lignes de code total

- Design responsive avec Media Queries (@media max-width: 768px)

- Animations CSS (keyframes: slideDown, fadeIn, slideUp, float)

- Thème couleurs Cameroun (Vert #007A33, Jaune #FCC419, Rouge #CE1126)

### Couche Logique (Backend PHP)

- add_student.php : Insertion/Mise à jour étudiant (UPSERT)

- get_students.php : Récupération liste complète (SELECT *)

- delete_student.php : Suppression étudiant (DELETE)

- Communication : Requêtes HTTP (POST/GET) avec réponses JSON

- Sécurité : Requêtes préparées PDO (injection SQL impossible)

### Couche Données (Base de Données)

- Table unique : etudiants

- Stockage JSON embarqué pour structures complexes (notes, scolarité, absences)

- Encodage UTF-8 pour caractères spéciaux (accents français)

# 3. ORGANISATION DES FICHIERS

## 3.1 Structure du Projet

projet-portail/

│

├── index.html              # Interface complète (HTML + CSS + JS)

├── add_student.php         # API : Ajouter/Modifier étudiant

├── get_students.php        # API : Lister tous les étudiants

├── delete_student.php      # API : Supprimer un étudiant

├── database.db             # Base SQLite (auto-créée)

└── README.md               # Documentation technique

## 3.2 Détails des Fichiers

| Fichier | Taille | Rôle |
| --- | --- | --- |
| index.html | ~180 KB | Interface utilisateur complète (5392 lignes) |
| add_student.php | ~2 KB | CRUD : Insertion/Mise à jour via JSON |
| get_students.php | ~1 KB | CRUD : Lecture de tous les étudiants |
| delete_student.php | ~1 KB | CRUD : Suppression par ID |

# 4. MODÈLE DE DONNÉES

## 4.1 Schéma de la Table Principale

| Champ | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Numéro unique (ex: ET2024001) |
| nom | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nom de famille |
| prenom | VARCHAR(100) | NOT NULL | Prénom(s) |
| classe | VARCHAR(100) | NOT NULL | Filière et niveau |
| dateNaissance | DATE | NULLABLE | Date de naissance (YYYY-MM-DD) |
| lieuNaissance | VARCHAR(200) | NULLABLE | Ville/Pays de naissance |
| data | TEXT (JSON) | NOT NULL | Toutes autres données (JSON) |

## 4.2 Structure JSON du Champ 'data'

Exemple complet d'un enregistrement étudiant :

{

"statut": { "semestre1": "valide", "semestre2": "valide" },

"scolarite": { "tranche1": "payee", "tranche2": "payee", "tranche3": "non-payee" },

"absences": { "justifiees": 2, "injustifiees": 1, "total": 3 },

"notesSem1": [

{ "matiere": "Maths", "note": 14.5, "coefficient": 3, "semestre": 1 }

],

"notesSem2": [...],

"hideGrades": false,

"hideValidation": false

}

# 5. FLUX DE TRAITEMENT

## 5.1 Flux Recherche Publique

- L'utilisateur saisit un terme de recherche (numéro ou nom)

- JavaScript (searchStudent()) envoie GET vers get_students.php

- PHP interroge la base de données (SELECT * FROM etudiants)

- PHP retourne JSON avec tous les étudiants

- JavaScript filtre côté client (toLowerCase(), includes())

- Affichage dynamique de la fiche étudiant ou message d'erreur

## 5.2 Flux Ajout/Modification Étudiant

- Admin se connecte (credentials hardcodés : admin/admin123)

- Remplissage du formulaire (infos personnelles + notes)

- Calcul temps réel des moyennes (calculateSemesterAverage())

- Validation automatique semestres (moyenne ≥ 10 → 'valide')

- Clic Enregistrer → saveStudent() envoie POST vers add_student.php

- PHP vérifie si ID existe (REPLACE INTO pour UPSERT)

- Sauvegarde en base avec json_encode(data)

- Confirmation alert() → Rechargement liste étudiants

## 5.3 Flux Suppression Étudiant

- Admin clique Supprimer sur un étudiant dans la liste

- Confirmation JavaScript (confirm())

- Envoi GET vers delete_student.php?id=ET2024001

- PHP exécute DELETE FROM etudiants WHERE id = ?

- Rechargement automatique de la liste

# 6. PLANNING DÉTAILLÉ

## 6.1 Diagramme de Gantt

| Phase | Tâches | Durée | Charge | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Analyse + Maquettes + Cahier des charges | 2 semaines | 40h | ✓ |
| Phase 2 | Développement HTML/CSS (interface complète) | 1.5 semaine | 60h | ✓ |
| Phase 3 | JavaScript (logique métier, événements) | 1.5 semaine | 55h | ✓ |
| Phase 4 | Backend PHP + Base SQLite/MySQL | 2 semaines | 45h | En cours |
| Phase 5 | Tests unitaires + intégration + UAT | 1 semaine | 30h | À venir |
| Phase 6 | Déploiement + Formation utilisateurs | 1 semaine | 20h | À venir |
| TOTAL | — | 9 semaines | 250h | 60% |

# 7. RESSOURCES HUMAINES

## 7.1 Équipe Projet

| Rôle | Nom | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Chef de Projet | À définir | Coordination, planning, communication client |
| Analyste Fonctionnel | À définir | Recueil besoins, spécifications, maquettes |
| Développeur Frontend | À définir | HTML, CSS, JavaScript, design responsive |
| Développeur Backend | À définir | PHP, SQL, APIs REST, sécurité |
| Testeur QA | À définir | Tests fonctionnels, non-regression, UAT |

# 8. TESTS ET QUALITÉ

## 8.1 Stratégie de Tests

### Tests Unitaires (Frontend)

- Validation formules calcul moyennes

- Tests de validation semestre (seuil 10/20)

- Filtrage recherche (toLowerCase, includes)

### Tests d'Intégration (Backend)

- Connexion base de données

- CRUD complet (Create, Read, Update, Delete)

- Sérialisation/Désérialisation JSON

- Gestion erreurs (base inaccessible, requête malformée)

### Tests Fonctionnels

- Parcours utilisateur complet (recherche → affichage fiche)

- Workflow admin (login → ajout → modification → suppression)

- Validation tous champs obligatoires

- Responsive (mobile 375px, tablet 768px, desktop 1920px)

### Tests de Sécurité

- Injection SQL (requêtes préparées PDO)

- XSS (échappement HTML via textContent)

- Authentification (credentials hardcodés à remplacer en prod)

# 9. DÉPLOIEMENT

## 9.1 Prérequis Serveur

- PHP : 7.4+ avec extensions PDO, JSON

- Serveur Web : Apache 2.4+ ou Nginx 1.18+

- Base de données : SQLite 3+ (fichier) ou MySQL 5.7+

- SSL : Certificat HTTPS obligatoire (Let's Encrypt)

## 9.2 Procédure de Déploiement

- Téléverser fichiers (FTP/SFTP) vers /var/www/html/

- Définir permissions : chmod 755 *.php, chmod 666 database.db

- Initialiser base de données (auto-créée au premier accès)

- Configurer virtual host Apache/Nginx

- Activer HTTPS (certbot --apache)

- Tests smoke (vérifier accès public + admin)

# 10. MAINTENANCE ET ÉVOLUTIONS

## 10.1 Plan de Maintenance

### Maintenance Corrective

- Hotline support niveau 1 (utilisateurs)

- Correction bugs critiques sous 24h

- Bugs mineurs sous 1 semaine

### Maintenance Évolutive

- Export PDF des relevés de notes

- Import Excel pour saisie massive

- Statistiques (moyennes de classe, taux de réussite)

- Notifications email (résultats disponibles)

### Sauvegardes

- Sauvegarde quotidienne automatique (cron)

- Rétention 30 jours

- Stockage distant (cloud ou NAS)

# CONCLUSION

Le Portail de Gestion Académique de l'Université de Yassa représente une solution complète, moderne et évolutive pour la digitalisation des processus académiques. L'architecture 3-tiers garantit robustesse, maintenabilité et évolutivité, tandis que le design responsive assure une expérience utilisateur optimale sur tous les supports.

Ce cahier de projet détaille l'ensemble des aspects techniques, organisationnels et opérationnels nécessaires au succès du déploiement. Le respect du planning établi, combiné à une méthodologie rigoureuse de tests et de validation, permettra de livrer un produit conforme aux attentes de qualité et de performance.

____________________________________________________________

Document élaboré par : Équipe Technique

Date : 19 février 2026

Version : 1.0